| СОГЛАСОВАНО Разработчик _____________ /__________________/ «___» _____________ 20___ г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ Заказчик _____________ /__________________/ «___» _____________ 20___ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного продукта «Информационно-аналитическая система анализа розничных продаж»

Москва

2026

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

1.1 Документ-основание

Разработка программного продукта осуществляется в соответствии с:

- Учебным планом дисциплины «Проектирование и разработка безопасного программного обеспечения информационно-аналитических систем»

- Практической работой №3 «Разработка прототипа информационно-аналитической системы с реализацией ETL-процесса, витрины данных и аналитических методов»

- Заданием, выданным руководителем практической работы

1.2 Заказчик

Преподаватель по дисциплине «Проектирование и разработка безопасного программного обеспечения информационно-аналитических систем» Мамаев Александр Сергеевич

1.3 Разработчик

Белая Дарья Алексеевна

Студентка группы БИСО-02-21

1.4 Перечень документов, на основании которых создаётся Система

Начало разработки: 01.05.2026 г.

Окончание разработки: 25.05.2026 г.

Общая трудоёмкость: 16 академических часов

2 Назначение РАЗРАБОТКИ

2.1 Функциональное назначение

Программный продукт предназначен для автоматизации процессов сбора, преобразования, хранения и анализа данных о розничных продажах в сети магазинов.

2.2 Целевая аудитория

- Аналитики розничных сетей

- Менеджеры по закупкам

- Руководители коммерческих отделов

- Обучающиеся по направлению «Информационные системы»

2.3 Эксплуатационное назначение

Программа обеспечивает:

- Загрузку данных из CSV-файлов в структурированное хранилище

- Автоматическую очистку и преобразование данных

- Построение агрегированных витрин данных

- Проведение ABC-, XYZ- и ABC-XYZ-анализа

- Формирование аналитических отчётов

- Визуализацию результатов в виде диаграмм

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1 Требования к функциональным характеристикам

3.1.1Подсистема ETL (Extract, Transform, Load)

Программа должна обеспечивать:

- Извлечение данных из трёх CSV-файлов: «Продажи», «Товары», «Магазины»

- Удаление строк с пропусками в критических полях

- Приведение дат к единому формату (YYYY-MM-DD)

- Вычисление суммы продажи: revenue = quantity × price

- Добавление аналитических атрибутов: year, month, quarter

- Проверку ссылочной целостности (product_id и store_id должны существовать в справочниках)

- Загрузку данных в реляционное хранилище (SQLite) в три таблицы:

    - fact_sales – факты продаж

    - dim_product – справочник товаров

    - dim_store – справочник магазинов

3.1.2 Подсистема витрины данных (Data Mart)

Программа должна обеспечивать построение витрины sales_mart со следующими измерениями:

- Временные: год, квартал, месяц

- Товарные: категория, поставщик

- Географические: город, тип магазина

Вычисляемые метрики:

- Общее количество продаж (в штуках)

- Общая выручка

- Средний чек

- Количество уникальных покупателей (или транзакций)

3.1.3Аналитическая подсистема

Программа должна реализовывать:

- ABC-анализ товаров по выручке:

- Группа A – товары, приносящие 80% выручки

- Группа B – следующие 15%

- Группа C – остальные 5%

- Вывод таблицы и столбчатой диаграммы

- XYZ-анализ по стабильности спроса (коэффициент вариации):

- Группа X – коэффициент вариации 0–10% (стабильный спрос)

- Группа Y – 10–25% (средняя стабильность)

- Группа Z – более 25% (нестабильный спрос)

- ABC-XYZ матрица:

- Комбинированная классификация товаров (AX, AY, AZ, BX, и т.д.)

- Визуализация в виде тепловой карты

- Динамический анализ:

- Построение графика динамики выручки по месяцам для выбранной категории

3.1.4 Подсистема отчётности

Программа должна формировать следующие отчёты:

- Сводка по выручке за последний квартал в разрезе городов

- Топ-10 товаров по выручке

- Топ-5 магазинов с наибольшим средним чеком

- Отчёт по поставщикам (общая выручка и доля в процентах)

3.2 Требования к программной реализации

3.2.1 Языки и технологии

- Язык программирования: Python 3.9+

- Библиотеки: pandas, sqlite3, matplotlib, tkinter

- Архитектура: объектно-ориентированная (4 класса)

3.2.2 Структура классов

- ETLProcessor – загрузка и преобразование данных

- DataWarehouse – управление хранилищем

- DataMart – построение витрины

- AnalyticsEngine – аналитические расчёты

3.3 Требования к интерфейсу пользователя

Программа должна предоставлять графический интерфейс (Tkinter) с элементами:

- Меню для выбора действий (загрузка данных, построение витрины, аналитика, отчёты)

- Таблица (Treeview) для отображения результатов отчётов

- Окна для вывода диаграмм (matplotlib)

- Строка статуса для информирования о ходе выполнения операций

- Пункты меню «Справка» → «О программе» (с указанием: автор Белая Д.А., группа БИСО-01-21) и «Руководство пользователя»

3.4. Требования к информационной безопасности

- Программа должна проверять наличие исходных CSV-файлов перед началом работы

- При отсутствии файлов должно выдаваться понятное сообщение, а не аварийное завершение

- Все операции изменения данных должны быть транзакционными (при ошибке – откат к предыдущему состоянию)

- Программа должна проверять целостность хранилища (существование всех необходимых таблиц)

4 Требования к НАДЁЖНОСТИ

4.1 Обработка ошибок

- Корректная обработка исключений при чтении/записи файлов

- Обработка ошибок подключения к базе данных

- Валидация входных данных с выводом понятных сообщений

4.2 Устойчивость к сбоям

- Автоматическая генерация тестовых данных при отсутствии исходных файлов

- Возможность повторного выполнения ETL без потери данных

- Контрольные точки (транзакции) при построении витрины

4.3 Восстановление после сбоев

- Возможность перезапуска любого этапа работы

- Сохранение промежуточных результатов в базе данных

4.4. Контроль целостности данных

- Проверка ссылочной целостности при загрузке

- Проверка существования всех необходимых таблиц в БД

- Контроль форматов данных (даты, числа)

5 Состав и содержание работ

5.1. Этапы выполнения (16 часов)

Таблица 1 – Этапы выполнения

| № | Этап | Содержание | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и проектирование | Анализ предметной области, проектирование логической модели хранилища (звезда), разработка структуры CSV-файлов, генерация тестовых данных, написание ТЗ | 4 |
| 2 | Реализация ETL | Разработка класса ETLProcessor с методами extract(), transform(), load(), создание базы данных SQLite и таблиц | 4 |
| 3 | Витрина и аналитика | Реализация классов DataMart и AnalyticsEngine, внедрение ABC/XYZ-анализа, построение диаграмм | 4 |
| 4 | Интерфейс и документация | Разработка пользовательского интерфейса, интеграция модулей, подготовка пояснительной записки, IDEF0-диаграммы | 4 |

5.2. Состав документации

Разработчик Белая Д.А.) должна предоставить:

- Техническое задание (настоящий документ) по ГОСТ 34.602-89

- Пояснительную записку (10–15 страниц), содержащую:

- Титульный лист с указанием автора (Белая Дарья Алексеевна, группа БИСО-01-21)

- Описание предметной области

- Выбор и обоснование модели хранилища данных (звезда/снежинка)

- Описание ETL-процесса (диаграмма потоков данных DFD)

- Описание реализованных аналитических методов

- Руководство пользователя

- Листинг кода с комментариями

- IDEF0-диаграмму бизнес-процесса «Сбор и анализ данных о продажах»:

- Контекстная диаграмма (А-0)

- Диаграмма декомпозиции первого уровня (А0) с блоками: извлечение данных, преобразование и очистка, загрузка в хранилище, построение витрины, выполнение анализа, формирование отчёта

- Исходные коды программы с тестовыми данными

- Скриншоты работы программы

5.3. Порядок сдачи и приёмки

- Работа сдаётся в электронном виде (архив ZIP/RAR)

- Форматы: .py (исходные коды), .pdf/.docx (документация), .png/.jpg (скриншоты)

- Защита работы включает ответы на контрольные вопросы

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТОВЫМ ДАННЫМ

Для проверки работоспособности программы должны быть сгенерированы тестовые данные в формате CSV:

| Файл | Минимальное количество записей |
| --- | --- |
| Продажи | 1000 |
| Товары | 10 |
| Магазины | 5 |

Данные должны быть репрезентативными и позволять провести полноценный анализ.

7 КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

Программа считается принятой при выполнении следующих условий:

- Успешная загрузка и преобразование данных из CSV-файлов

- Корректное построение витрины данных

- Работоспособность всех аналитических методов (ABC, XYZ, ABC-XYZ, динамика)

- Формирование всех заявленных отчётов

- Отсутствие аварийных завершений при ошибочных действиях пользователя

- Наличие полной документации в соответствии с требованиями

- Наличие пункта «О программе» с информацией об авторе (Белая Д.А., группа БИСО-01-21)

8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

При защите работы студентка должна быть готова ответить на следующие вопросы:

- Что такое ETL? Перечислите основные этапы и их назначение.

- Чем отличается хранилище данных (Data Warehouse) от витрины данных (Data Mart)?

- Какие схемы организации данных (звезда, снежинка) используются в витринах?

- Опишите принцип работы ABC-анализа и XYZ-анализа.

- Какие стандарты регламентируют документацию на программные средства?

- Что такое функциональная модель IDEF0?

- Какие методы очистки данных были применены при преобразовании?

- Как в программе обеспечивается согласованность данных между справочниками и таблицей фактов?

Подписи лиц, согласовавших и рассмотревших проект технического задания

От разработчика

Разработчик:

_____________________________ /__________________/

«___» _____________ 20___ г.

От заказчика

Преподаватель:

_____________________________ /__________________/

«___» _____________ 20___ г.